サンブリッジソリューションズ様向け

スキル管理システム

システムテスト方案書

Rev.0

2010年2月9日

| 承認 | 照査 |
| --- | --- |

― 目次 ―

1.	はじめに	3

2.	総合試験の範囲	3

2.1.	試験の目的	3

2.2.	試験対象	3

2.3.	試験データ	3

2.4.	試験体制	4

2.5.	試験の環境	4

2.6.	試験の場所	5

3.	総合試験の内容	6

3.1.	テストの種類と定義	6

4.	総合試験の実施方法	6

4.1.	試験データ	6

4.2.	試験の実施手順	6

5.	総合試験の成果物	6

# はじめに

本書は、株式会社サンブリッジソリューションズ様向け「スキル管理システム」の総合試験を行うための方案を記述したものである。

# 総合試験の範囲

## 試験の目的

アプリケーションに対し、実運用を想定したシナリオテストケースによる試験、および負荷試験を行い、運用に支障が無いことを確認する。

## 試験対象

本試験の試験対象は「育成モジュールのフェーズ１モジュール」である。

フェーズ１モジュールとは２０１０年２月にリリースを行う機能の集合であり、別紙「開発スケジュール.xls」にて定義した機能群のうち、フェーズ１対応となっている機能である。

試験内容については「3総合試験の内容」を参照とする。

※性能試験、セキュリティ試験についてはＳＢＳ様にて構築テストサーバにての実施を前提としております。

## 試験データ

パッケージ想定規模のテストデータを使用する。

## 試験体制

図 2-1　試験体制図

試験担当者

SDCE

承認者

SBS：小野様

システム責任者

SBS：藤本様

報告・連絡・相談

開発／試験責任者

SDCE魚返

開発担当者

SDCE

## 試験の環境

本試験の試験環境は、下記の構成とする。

WEB／APサーバ、DBサーバと、テスト用のクライアントPCを閉じたLANに接続し、試験を行う。

負荷試験、機能試験については「試験サーバマシンスペック」のサーバを使用して試験を行うこととする。

WEB/AP

サーバ

テスト用

クライアントPC

LAN　100M

DB

サーバ

図 2-2　総合試験環境

        - サーバハードウェア構成

試験サーバマシンスペック

| No. | サーバ | 項目 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB/AP/DBサーバ | CPU | 1GHz以上のx86 プロセッサ |
|  |  | メモリ | 1GByte以上のメモリ |
|  |  | ハードディスク | アプリケーション領域として5Gbyte以上の空き容量 |
|  |  | ネットワーク | 100Base-Tネットワークアダプタ以上 |

        - クライアントハードウェア構成

試験クライアントPCスペック

| No. | 項目 | スペック |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1GHz以上のx86 プロセッサ |
| 2 | メモリ | 1GByte以上のメモリ |
| 3 | ハードディスク | OSが正常に動作する空き容量が確保できるディスク容量 |
| 4 | ネットワーク | 100Base-Tネットワークアダプタ以上 |
| 5 | ディスプレイ | 解像度は1,024x768ドット以上 表示色は1,677万色 |

        - サーバソフトウェア構成

サーバソフトウェア環境

| No. | サーバ | ソフトウェア種別 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Webサーバ | OS | Windows Server 2008 R2以降／Linux |
| 2 |  | HTTPサーバ | Apache2.2.14 |
| 3 |  | APLサーバ | Tomcat6.0.20 |
| 4 |  | JRE | Java Runtime Environment 6 Update16 |
| 5 |  | JDBCドライバ | Oracle JDBC Driver 10g 10.2.0.4 |
| 6 | DBサーバ | OS | Windows Server 2008／Linux |
| 7 |  | DBサーバ | Oracle Database 10g Release 2 Standard Edition 以上 |

        - クライアントソフトウェア構成

クライアントソフトウェア環境

| No. | ソフトウェア種別 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OS | Windows 2000 SP4、Windows XP SP2以降、Windows Vista SP2以降、Windows 7 |
| 2 | ブラウザ | Internet Explorer 6 SP2 以降 |

        - システムテストリファレンス環境

システムテストリファレンス環境

| ブラウザ OS | IE6 | IE7 | IE8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 2000 | ◎ | - | - |
| Windows XP | ◎ | ◎ | ◎ |
| Windows Vista | - | ○ | ○ |
| Windows 7 | - | - | ◎ |

【凡例】◎：シナリオを使用した総合試験実施  ○：画面表示検証のみ実施  －：検証対象外

## 試験の場所

テストサーバはSBS様事務所に設置し、SDCE（福岡）よりVPN経由でサーバ接続して総合試験を行うこととする。

# 総合試験の内容

## テストの種類と定義

テストの種類と定義

| 項番 | テストの種類 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 機能 | 機能毎に正常に処理できることを確認するテスト。 |
| 2 | 構成 | 決められた対応機種（マシン、OS、ミドルウェア、バージョン）の構成上で正しく動くことを確認するテスト。 |
| 3 | 性能 | 測定対象のタスクを選択し、その実施条件を明らかにし、応答時間および処理時間を測定する。 測定結果からシステムサイジングにおけるアプリケーションのレスポンス指標を得る。 |
| 4 | 運用想定 | 実運用に近いデータを利用して運用を想定したテストを行う。 |
| 5 | セキュリティ | セキュリティ対策が正しく動作することを確認する。 - スキャンツールを使用してWebサーバ、アプリケーションそれぞれに対して確認を実施する。 |

# 総合試験の実施方法

## 試験データ

- 試験データ内容	：運用から考えられる組み合わせを想定したデータを使用する。

- データ数		：運用から考えられる組み合わせ数であり、今回は２万人を想定する。

- データ作成方法	：試験仕様書内で使用するデータを指示する。

## 試験の実施手順

総合試験は以下の手順で実施する。

- 試験仕様書作成

- 試験仕様書レビュー

- 試験データの作成

- 試験環境の構築（SBS様にて構築頂きます）

- 試験実施

- Bugzillaで不具合・問題点管理（SBS様にご準備頂きます）

- Bugzillaで不具合の改修の確認

# 総合試験の成果物

- 総合試験仕様書兼結果報告書
試験仕様書に基づいて実施した試験の結果をまとめたもの。

- エビデンス。

変更記録

| No | 日 付 | 変 更 内 容 | 承認 | 調査 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 2010-02-09 | 初版発行 |  |  | SDCE 魚返 |